附件1

重点工作时序进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 具体事项 | 时间节点 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废专项排查整治 | 各地研究拟定本辖区固废（危废）排查企业清单和排查整治实施计划（方案）报市生态环境局，电子件发送市固管中心工作邮箱：qzhbgg@163.com | 2019年11月12日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 各地在生态云平台上报2019年第四季度固废（危废）排查整治工作开展情况 | 2020年1月5日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 各地在生态云平台上报2020年第一季度固废（危废）排查整治工作开展情况 | 2020年4月5日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 各地在生态云平台上报2020年第二季度固废（危废）排查整治工作开展情况 | 2020年7月5日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 各地在生态云平台上报2020年第三季度固废（危废）排查整治工作开展情况 | 2020年10月5日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 各地整理辖区固废（危废）排查整治工作台账，包括各地排查企业清单、企业现场检查考核表、突出问题整改台账、工作总结等，报送市生态环境局，电子件发送市固管中心工作邮箱：qzhbgg@163.com | 2020年11月20日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 汇总整理各地工作开展情况，并上报省生态环境厅。 | 2020年11月30日前 | 市固管中心 |
| 序号 | 工作任务 | 具体事项 | 时间节点 | 责任单位 |
| 2 | 推进一般工业固废信息化监管 | 督促企业在“福建省固体废物环境监管平台”动态填报上季度一般固废产生种类、数量、流向、贮存、利用处置等情况；对企业填报数据加强核查监管 | 每季度首月10日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 各地将试行电子联单管理的相关企业及一般工业固废类别上报市生态环境局； | 2019年11月30日前 | 各县（市、区）生态环境局 |
|  |  | 对全省Ⅱ类工业固废和环境危害性大的重点固废，试行转移和利用处置电子联单管理 | 2020年1月1日起 | 各县（市、区）生态环境局 |
| 3 | 建立固废（危废）企业分级监管机制 | 按照产生的固废（危废）规模、类别和环境危害性，探索建立产废企业差异化监管考核机制 | 2020年6月底前 | 各县（市、区）生态环境局，市局土壤科、市固管中心 |
| 4 | 编制涉废重点行业检查考核指南 | 重点突出钢铁、化工和废铅蓄电池收集、医疗废物产生处置等4类行业，配合省生态环境厅探索编制分行业环境监管检查考核指南 | 2020年底前 | 市固管中心、市环科院，各县（市、区）生态环境局 |
| 5 | 开展涉废企业环境信用评价 | 分批组织各地对石化化工、皮革、合成革、电镀、冶金和有色金属矿山采选等涉固废（危废）重点行业企业实施强制性环境信用评价 | 2020年底前 | 市环境监察支队、市固管中心、市局土壤科,各县（市、区）生态环境局 |
| 6 | 推进大宗固废减量化、资源化和无害化利用处置 | 配合工信、住建等部门，督促企业落实清洁生产措施、拓展资源化利用途径，推进工业园区循环化改造和工业“三废”资源化利用 | 2020年底前 | 各县（市、区）生态环境局、 |
| 7 | 配合省生态环境厅组织专项督察监察 | 针对各地排查发现的行业性、区域性环境污染重大问题，配合省生态环境厅适时提请省委省政府启动专项督察，并依法依规实施问责。 | 2020年底前 | 市局督察科 |
| 8 | 加强市级督导检查 | 采取排查、交办、整改、核查、通报约谈、专项督察“六步工作法”，对各地排查整治情况实施联合督导，推动突出环境问题边查边改、立行立改。 | 2020年底前 | 市局督察科、土壤科，市固管中心、市环境监察支队 |

附件2

计划排查固废（危废）企业清单

填报单位：                            填表人：                 联系方式：                  填表时间：  年  月  日

| 序号 | 设区市 | 县（区、市） | 企业 名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 所在的工业园区 | 行业 类别 | 主要产废类别 | 行业 代码 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各地上报本表格电子版时，转换为excel格式上报。

附件3

一般工业固废产废企业核查要点

企业名称（盖章）：                                                        核查人：

企业负责人：                  企业地址：                                  检查时间：

| 检查项目 | 检查主要内容 | 评分细则 | 分数 | 检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报登记制度 | 每年环境统计时向所在地生态环境部门申报一般固废产生种类、产生量、流向、贮存、利用处置等情况（5分） | 2018年以来环境统计中固废种类齐全，固废产生量、流向、贮存、利用处置等数据完整（5分） 2018年环境统计固废数量误差30%以上（2分） 2018年以来环境统计固废种类数据不完整（0分） 2018年以来从未申报相关数据（否决项） |  | 查看环境统计 数据 |  |
| 申报登记制度 | 按要求向所在地生态环境部门进行排污申报（5分） | 2018年以来申报数据完整（5分） 2018年以来申报数据不完整（2分） 2018年以来从未申报数据（否决项） 申报数据误差30%以上（否决项） |  | 查看排污申报 登记数据 |  |
| 省固废环境 监管平台 | 每季度在省固废环境监管平台动态填报相关数据（5分） | 2018年三季度以来数据填报完整（5分） 2018年以来数据填报不完整（2分） 2018年以来从未填报（否决项） |  | 查看省固废环境监管平台数据 |  |
| 台账记录 | 固废出厂车辆过磅单（5分） | 2018年以来过磅单保存齐全（5分） 2018年以来过磅单保存不齐全（2分） 2018年以来无过磅单（0分） |  | 查看相关材料 |  |
| 台账记录 | 费用转账凭证（5分） | 2018年以来费用转账凭证保存齐全，与过磅单数据相符（5分） 2018年以来费用转账凭证保存不齐全（2分） 2018年以来无费用转账凭证（0分） |  | 查看相关材料 |  |
| 资质 | 下游利用企业的营业执照、环评及验收材料（5分） | 营业执照、环评、验收材料齐全（5分） 营业执照、环评、验收材料不齐全（2分） 无营业执照、环评、验收材料（否决项） |  | 查看相关材料 |  |
| 检查项目 | 检查主要内容 | 评分细则 | 分数 | 检查方法 | 备注 |
| 运输车辆 | 运输车辆按照《福建省大气污染防治条例》要求配备卫星定位系统（5分） | 全部运输车辆已配备卫星定位系统（5分） 部分运输车辆已配备卫星定位系统（2分） 运输车辆都未配备卫星定位系统（0分） |  | 现场查看车辆或相关材料 |  |
| 属性鉴别 | 按照标准、环评等相关要求或有其他迹象（异味、PH值、重金属速测仪数据等）表明需要鉴别的固废按要求进行属性鉴别（5分） | 已开展属性鉴别且程序符合要求（5分） 正在开展属性鉴别（2分） 未开展属性鉴别或程序不符合要求（0分） 备注：鉴别程序需符合《危险废物鉴别技术规范》《福建省危险废物鉴别管理办法（试行）》（闽环保防[2016]6号）等要求。 |  | 查看相关材料 |  |
| 贮存场所 | 固体废物贮存场所（10分） | 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》建设符合规范的贮存或处置场 ①环评、验收手续齐全（2分） ②采取防止粉尘污染的措施（2分） ③设置导流渠、渗滤液集排水设施等（2分） ④建设堤、坝、挡土墙等设施防止一般固废和渗滤液流失（2分） ⑤按照GB15562.2《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》要求设置规范标志（2分） ⑥含硫量大于1.5%的煤矸石，有采取防自燃措施（无分值，否决项） |  | 现场查看 |  |
| 合计 | 满分50分 |  |  |  |  |

附件4

一般工业固体废物下游利用处置企业核查要点

企业名称（盖章）：                                                        核查人：

企业负责人：                  企业地址：                                  检查时间：

| 检查项目 | 检查主要内容 | 评分细则 | 分数 | 检查方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利用处置能力 | 下游利用处置企业的营业执照、环评及验收材料（5分） | 营业执照、环评、验收材料齐全（5分） 营业执照、环评、验收材料不齐全（2分） 无营业执照、环评、验收材料（否决项） |  | 查看相关材料 |  |
|  | 下游利用企业实际利用处置能力（是否有设施）（5分） | 下游企业有实际利用处置能力（5分） 下游企业无实际利用处置能力（否决项） |  | 现场核查 |  |
| 台账记录 | 下游利用处置企业的利用台账（5分） | 下游企业2018年以来利用处置台账完整（5分） 下游企业2018年以来利用处置台账不完整（2分） 下游利用企业2018年以来无利用处置台账（0分） |  | 查看利用台账 |  |
|  | 费用转账凭证（5分） | 2018年以来费用转账凭证保存齐全，与过磅单数据相符（5分） 2018年以来费用转账凭证保存不齐全（2分） 2018年以来无费用转账凭证（0分） |  | 查看相关材料 |  |
|  | 固废入厂车辆过磅单（5分） | 2018年以来过磅单保存齐全（5分） 2018年以来过磅单保存不齐全（2分） 2018年以来无过磅单（0分） |  | 查看相关材料 |  |
| 合计 | 满分25分 |  |  |  |  |

附件5

固废（危废）突出问题和问题整改台账

填报单位：                            填表人：                 联系方式：                  填表时间：  年  月  日

| 序号 | 问题基本情况 | 存在问题的企业 | 企业单位类型 | 发现问题时间 | 行政处罚或追究刑事责任 | 设区市（实验区） | 县（市区） | 整改任务目标 | 整改措施 | 当前整改进展情况 | 督促整改责任单位 | 责任单位联系人 | 责任单位联系人联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各地上报本表格电子版时，转换为excel格式上报。

附件6

固废（危废）排查整治情况调度表

（20××年第×季度）

填报单位：                            填表人：

联系方式：                            填表时间：  年  月  日

| 一、 | 工作总进度 | 计划排查企业总数（家） |  | 已排查企业数（家） |  | 工作总进度（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、 | 2019年第四季度工作进度 | 计划排查企业数（家） |  | 已排查企业数（家） |  | 排查计划完成率（%） |  |
|  |  | 排查发现 问题数 |  | 已完成问题整改数 |  | 问题整改完成率（%） |  |
| 三、 | 2020年第一季度工作进度 | 计划排查企业数（家） |  | 已排查企业数（家） |  | 排查计划完成率（%） |  |
|  |  | 排查发现 问题数 |  | 已完成问题整改数 |  | 问题整改完成率（%） |  |
| 四、 | 2020年第二季度工作进度 | 计划排查企业数（家） |  | 已排查企业数（家） |  | 排查计划完成率（%） |  |
|  |  | 排查发现 问题数 |  | 已完成问题整改数 |  | 问题整改完成率（%） |  |
| 五、 | 2020年第三季度工作进度 | 计划排查企业数（家） |  | 已排查企业数（家） |  | 排查计划完成率（%） |  |
|  |  | 排查发现 问题数 |  | 已完成问题整改数 |  | 问题整改完成率（%） |  |
| 六、 | 附表 | 附表1：本季度排查企业清单（格式参照附件2） 附表2：固废（危废）突出问题和问题整改台账（格式参照附件5） |

注：本表主要用于一般工业固废排查整治工作情况调度；本工作方案安排的其它专项工作结合工作推进情况另行开展专项调度。