泉州市2025年度中央土壤污染防治资金
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2025年度，福建省财政厅、生态环境厅共下达泉州市中央土壤污染防治资金620万元，并下达绩效目标如下：
（一）年度总体目标
推动2个在产企业绿色化改造，源头防控土壤污染。
（二）绩效目标
1.成本指标，经济成本指标：成本控制率≤100%
2.产出指标
（1）数量指标：实施重点行业土壤污染整治项目2个。
（2）质量指标：
建设用地、农用地管控或修复项目效果评估通过率100%
项目验收合格率100%。
（3）时效指标：
①项目开工率100%；
②项目完工率≥20%。
3.效益指标，生态效益指标：土壤污染风险隐患基本消除。
4.满意度指标，服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
福建省财政厅、生态环境厅《关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知》（闽财资环指〔2024〕58号）、《关于下达2025年第二批中央土壤污染防治资金预算的通知》（闽财资环指〔2025〕23号）下达我市2025年中央土壤污染防治资金620万元，支持石狮市大堡集控区电镀污水收集管网明管架空改造项目、南安华源电镀集控区土壤污染源头防控项目。
（二）资金管理情况分析
收到2025年中央土壤污染防治资金后，我市及时以泉财建指〔2025〕12号、泉财综指〔2025〕59号及时下达给项目县（市、区），2个项目资金已全部拨付给项目单位，执行率100%。项目资金均能专款专用，建立专门的资金管理台账，项目单位按合同及项目进度进行支付。
（三）总体绩效目标完成情况分析
受补助的2个企业均按要求开展污水明管化改造等，从源头防控因管线腐蚀、泄露导致污染物进入土壤，完成总体绩效目标。
（四）绩效指标完成情况分析
1.成本指标完成情况
2个项目实际投资额均未超过计划投资额，成本控制率≤100%，完成绩效目标。
2.产出指标完成情况
（1）数量指标完成情况：已实施项目2个。完成绩效指标。
（2）质量指标完成情况
石狮市大堡集控区电镀污水收集管网明管架空改造项目已完成全部建设任务并投入运行，目前处于验收阶段，预计可通过验收。
南安华源电镀集控区土壤污染源头防控项目项目已完成竣工验收，项目验收合格率100%。完成绩效指标。
（3）时效指标完成情况
①支持的2个项目已开工，开工率100%。完成绩效指标。
②支持的2个项目已完工，完工率100%。完成绩效指标。
3.效益指标完成情况
[bookmark: _GoBack]生态效益指标完成情况：2个项目开展污水明管化改造，可有效防止埋地管线腐蚀、渗漏或防腐层老化导致含重金属废水污染土壤，土壤污染风险隐患基本消除。完成绩效指标。
4.满意度指标完成情况
经调查，服务对象满意度＞90%。完成绩效指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。


