泉州市2025年度中央农村环境整治资金
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2025年度，福建省财政厅、生态环境厅下达泉州市中央农村环境整治资金1673万元，并下达绩效目标如下：
（一）年度总体目标
推动完成农村生活污水治理项目，治理后村庄生活污水有效收集和处置，环境干净整洁。
（二）绩效目标
1.产出指标
（1）数量指标：
支持完成环境整治的行政村数量9个；
新增农村生活污水处理能力≥270吨/日；
农村黑臭水体治理数量10个。
（2）质量指标：
①完工项目验收合格率100%；
②经过整治的村庄，满足“三基本”要求的比例≥90%；
（3）时效指标：
①获得资金支持的项目按计划开工率100%；
②获得资金支持的项目按计划完工率≥40%。
2.效益指标
（1）社会效益指标：逐步提高村民生态环境保护意识；
（2）生态效益指标：获得资金支持的村庄，生活污水治理率≥75%。
（3）可持续影响指标：新完工设施稳定运行比例100%。
3.满意度指标
服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
[bookmark: _GoBack]福建省财政厅、生态环境厅《关于提前下达2025年中央农村环境整治资金预算的通知》（闽财资环指〔2024〕56号）、《关于下达2025年第二批中央农村环境整治资金预算的通知》（闽财资环指〔2025〕24号）下达我市2025年中央农村环境整治资金1673万元，支持洛江区重点流域沿线重点村庄农村生活污水提升治理项目（一期）、南安市重点流域沿线重点村庄农村生活污水提升治理（一期）项目。
（二）资金管理情况分析
收到2025年中央农村环境整治资金后，我市及时以泉财建指〔2025〕7号、泉财综指〔2025〕60号将资金下达给南安市1121万元、洛江区552万元，合计1673万元，已拨付1423万元到具体项目，执行率85.06%。项目资金均能专款专用，建立专门的资金管理台账，项目单位按合同及项目进度进行支付。
（三）总体绩效目标完成情况分析
项目实施推动完成农村生活污水治理项目，治理后村庄生活污水有效收集和处置，环境干净整洁，完成绩效目标。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况
（1）数量指标完成情况：
资金支持环境整治的行政村数量19个，绩效目标要求9个，完成绩效目标。
农村黑臭水体治理数量10个，绩效目标要求10个，完成绩效目标。
新增（改造）农村生活污水处理能力150吨/日，包括已完工项目130吨/日（南安市前峰村100吨/日设施整修提升，洛江义山村设施30吨/日提升改造），另洛江区新告村项目20吨/日正在实施，合计150吨/日。绩效目标要求≥270吨/日，未完成绩效目标。
（2）质量指标完成情况
①支持的项目均未完工，预计完工后能全部通过验收。完成绩效指标。
②经过整治的村庄，满足“三基本”要求的比例95%以上。完成绩效指标。
（3）时效指标完成情况
①支持的项目2个均已开工，项目开工率100%。完成绩效指标。
②资金支持项目共19个村，目前已完工14个村，项目完工率为73.68%。完成绩效指标。
2.效益指标
（1）社会效益指标：逐步提高村民生态环境保护意识，完成绩效目标；
（2）生态效益指标：获得资金支持的村庄，因地制宜实施治理管控，生活污水治理管控率达到95%以上，绩效目标≥75%，完成绩效目标。
（3）可持续影响指标：新完工设施稳定运行比例100%，完成绩效目标。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度指标完成情况：经调查，群众满意程度＞90%。完成绩效指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
新增（改造）农村生活污水处理能力指标未完成，绩效指标要求≥270吨/日，实际150吨/日。原因：南安市前峰村污水处理设施原计划从100吨/日改造为200吨/日；洛江义山村污水处理设施原计划从30吨/日改造为50吨/日，现根据人口、进水量等实际情况，未进行扩容提升处理，而是对原有设施进行整修提升，整修提升后治理效果更好。下一步做好设施运维。


